From Stars 3D
Projeto Práticas Extensionistas Integradoras

Trabalho Acadêmico (Modelo ABNT Simplificado)

Integrantes:
Camila Martins Novak
Diego Silva Pereira Pacheco

Instituição:
Universidade de Vassouras, Campus Maricá

Curso:
Engenharia de Software

# PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

## From Stars 3D

LÍDER DO PROJETO:
Camila Martins Novak

PREPARADO POR:

- Camila Martins Novak – 202413765

- Diego Silva Pereira Pacheco – 202413831

APROVADO POR:

- Profa. Christiane Martins de Vasconcellos Silveira

# SUMÁRIO

- PROJECT CANVAS

- GERENCIAMENTO DO ESCOPO

- 2.1 Objetivos SMART

- 2.2 Produto e Entregas

- 2.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

- 2.4 Premissas

- 2.5 Restrições

- 2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

- 2.7 Principais Atividades e Estratégia do Projeto

- GERENCIAMENTO DO TEMPO

- GERENCIAMENTO DE RECURSOS

- GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

- GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

- GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

- GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

- GERENCIAMENTO DOS RISCOS

- MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO NO PROJETO

- CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

- LIÇÕES APRENDIDAS

# 1. PROJECT CANVAS

## PRINCIPAIS PARCEIROS

- Fornecedores de resina, filamento e materiais de acabamento

- Empresas de logística e entrega

- Marketplaces e plataformas de venda online

- Comunidades maker e de impressão 3D

- Comunidades geek/cosplay

- Pequenos empreendedores e artesãos

## ATIVIDADES-CHAVE

- Produção de peças em impressão 3D sob demanda

- Desenvolvimento e adaptação de modelos 3D

- Pós-processamento e acabamento

- Pintura e personalização de peças quando solicitado

- Atendimento e elaboração de orçamentos

- Marketing digital e divulgação

- Gestão de vendas e portfólio

## RECURSOS-CHAVE

- Impressoras 3D e equipamentos auxiliares

- Conhecimento técnico da equipe

- Softwares de modelagem e preparação de impressão

- Redes sociais e canais de venda

- Materiais de impressão, pintura e acabamento

## PROPOSTA DE VALOR

- Produtos personalizados feitos sob demanda com identidade única

- Produção de peças em impressão 3D para diferentes finalidades

- Soluções personalizadas para necessidades específicas dos clientes

- Alternativa acessível para fabricação de peças exclusivas

- Atendimento próximo e personalização conforme pedido

- União entre criatividade, tecnologia e qualidade visual

## RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

- Atendimento personalizado via WhatsApp e redes sociais

- Acompanhamento do pedido

- Suporte pós-venda

- Comunicação rápida e transparente

## CANAIS

- Redes sociais

- Marketplace

- Site próprio (em desenvolvimento)

- Indicação de clientes

## SEGMENTO DE CLIENTES

- Fãs de cultura geek e entretenimento

- Cosplayers

- Colecionadores

- Pequenos empreendedores

- Artesãos

- Estudantes e desenvolvedores de projetos

- Pessoas buscando produtos personalizados

- Clientes que necessitem de peças funcionais ou de reposição

## ESTRUTURA DE CUSTOS

- Resina, filamento e materiais

- Energia elétrica

- Embalagens e envio

- Manutenção de equipamentos

- Marketing digital

## FLUXO DE RECEITA

- Impressão 3D sob demanda

- Peças decorativas

- Peças funcionais

- Protótipos

- Peças personalizadas

- Figures e itens colecionáveis

- Props para cosplay

- Pintura e acabamento premium

- Cursos futuros de capacitação

# 2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

## 2.1 Objetivos SMART

### Específico

Desenvolver e lançar uma presença digital inicial do projeto (MVP), composta por website institucional e canais online, para divulgar serviços de impressão 3D, apresentar portfólio e facilitar o contato com clientes interessados em soluções personalizadas.

### Mensurável

A plataforma deve apresentar catálogo inicial de serviços e produtos, informações de contato funcionais e canal de atendimento ativo para recebimento de solicitações e pedidos.

### Atingível

O objetivo é alcançável com a expertise técnica da equipe em desenvolvimento web, marketing digital e operação do negócio.

### Relevante

A presença digital é essencial para ampliar a visibilidade da marca, captar clientes e fortalecer o posicionamento profissional do projeto no mercado.

### Temporal

O MVP deve ser lançado e funcional até o final do semestre letivo, com atualizações contínuas previstas ao longo de 2026.

## 2.2 Produto e Entregas

O produto principal é a estrutura digital da marca From Stars 3D, composta por website institucional e canais online voltados à divulgação dos serviços de impressão 3D, portfólio e captação de clientes.

As entregas do MVP incluem:

### Planejamento

Documentação completa do projeto contendo escopo, requisitos, cronograma e estratégia inicial.

### Design

Wireframes e protótipo navegável da interface do usuário (UI), alinhados à identidade visual da marca.

### Desenvolvimento

Website funcional contendo:

- Home

- Produtos e Serviços

- Portfólio

- Sobre a Marca

- Contato e Orçamentos

### Conteúdo Comercial

Catálogo inicial de serviços e produtos de impressão 3D, incluindo:

- Peças decorativas

- Peças funcionais

- Protótipos

- Personalizados

- Cosplay

- Colecionáveis

### Testes

Relatório de testes funcionais, responsividade e usabilidade da plataforma.

### Entrega Final

Publicação do site em ambiente de produção e integração com os canais digitais do projeto.

## 2.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

| ID | Descrição do Requisito | Status | Prioridade | Relacionamento com Objetivo | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS3D01 | Página institucional com apresentação da marca, produtos e formas de contato | Em Ajustes | Máxima | Fortalecer a presença digital e facilitar o contato com clientes | Desenvolvimento |
| FS3D02 | Galeria de portfólio filtrável por categorias (Decoração, Utilidades, Protótipos, Cosplay, Personalizados e Colecionáveis) | Em Ajustes | Máxima | Demonstrar qualidade, variedade e versatilidade dos serviços oferecidos | Desenvolvimento |
| FS3D03 | Página informativa sobre materiais utilizados, acabamentos e processos de produção | A Construir | Alta | Auxiliar clientes na compreensão dos produtos e serviços | Design/Conteúdo |
| FS3D04 | Design 100% responsivo para celulares, tablets e computadores | Em Construção | Máxima | Garantir acessibilidade e boa experiência em diferentes dispositivos | Desenvolvimento |
| FS3D05 | Painel administrativo para gerenciamento de pedidos, contatos e organização interna | A Construir | Alta | Melhorar a organização operacional e o acompanhamento das demandas | Desenvolvimento |

## 2.4 Premissas

- A equipe possui conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento da presença digital e operação do projeto.

- Existe demanda de mercado para serviços de impressão 3D personalizados.

- Os clientes demonstram interesse em produtos personalizados sem necessidade de conhecimento técnico em modelagem 3D.

- A divulgação por redes sociais, marketplaces e canais digitais contribui para a captação de clientes.

- A produção sob demanda permite atender pedidos de forma organizada conforme a capacidade operacional.

- A impressão 3D pode atender diferentes segmentos de mercado, ampliando as oportunidades de negócio.

## 2.5 Restrições

### Orçamento

O projeto opera com recursos financeiros limitados na fase inicial, exigindo planejamento cuidadoso de custos e investimentos.

### Prazo

O cronograma é orientado pelo calendário acadêmico, com entregas definidas ao longo do semestre.

### Recursos Humanos

A execução do projeto está concentrada na equipe atual, com divisão de responsabilidades entre os membros disponíveis.

## 2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

### 1.0 Gerenciamento do Projeto

- Planejamento geral

- Organização das etapas

- Acompanhamento das entregas

### 2.0 Planejamento e Design

- Levantamento de Requisitos

- Identidade Visual da Marca

- Design UI/UX

### 3.0 Desenvolvimento da Presença Digital

- Desenvolvimento Front-End

- Catálogo de Produtos e Serviços

- Portfólio de Projetos

- Sistema de Contato e Orçamentos

- Integração com canais digitais

### 4.0 Testes e Qualidade

- Testes funcionais

- Responsividade

- Revisão visual

- Usabilidade

### 5.0 Lançamento e Entrega

- Publicação do website

- Divulgação inicial

- Entrega acadêmica

## 2.7 Principais Atividades e Estratégia do Projeto

### Principais Atividades

- Planejamento

- Design

- Desenvolvimento

- Testes

- Implantação da plataforma digital

- Produção de conteúdo para divulgação dos serviços

### Estratégia

O projeto será gerenciado utilizando a metodologia ágil Scrum, com sprints quinzenais para garantir entregas incrementais, organização das atividades e adaptabilidade a mudanças.

# 3. GERENCIAMENTO DO TEMPO

## 3.1 Lista de Atividades com Duração

A gestão detalhada das atividades será realizada por meio do Trello, permitindo o acompanhamento contínuo das tarefas e do progresso do projeto.

| Atividade | Duração Estimada |
| --- | --- |
| Levantamento de requisitos | 1 semana |
| Definição da identidade visual | 1 semana |
| Criação dos wireframes | 1 semana |
| Desenvolvimento Front-End | 4 semanas |
| Criação do conteúdo comercial | 2 semanas |
| Integração dos canais digitais | 1 semana |
| Testes funcionais e responsividade | 1 semana |
| Ajustes finais | 1 semana |
| Publicação do website | 1 semana |

## 3.2 Gráfico de Gantt

Observação: O gráfico de Gantt detalhado será desenvolvido e mantido em ferramenta externa de gerenciamento de projetos, sendo anexado ao projeto quando necessário.

## 3.3 Gráfico de Marcos

| Marco | Data Alvo |
| --- | --- |
| Conclusão do Planejamento | Final da Semana 2 |
| Aprovação do Design (Protótipo) | Final da Semana 4 |
| Conclusão do Desenvolvimento do MVP | Final da Semana 12 |
| Início dos Testes Finais | Semana 13 |
| Lançamento do Site | Final da Semana 14 |

# 4. GERENCIAMENTO DE RECURSOS

## 4.1 Equipe

- Camila Martins Novak – 202413765

- Diego Silva Pereira Pacheco – 202413831

## 4.2 Estratégia de Condução

A equipe atuará em uma estrutura colaborativa, utilizando metodologias ágeis para organização das atividades.

As ferramentas utilizadas incluem:

- Trello para gerenciamento de tarefas

- GitHub para versionamento de código

- Discord para comunicação diária

- Google Meet para reuniões de acompanhamento

O acompanhamento do projeto ocorrerá por meio de reuniões periódicas e monitoramento contínuo das entregas previstas para cada sprint.

## 4.3 Organograma

### Líder do Projeto

Camila Martins Novak

Responsabilidades:

- Gestão geral do projeto

- Planejamento

- Design UI/UX

- Produção de conteúdo

- Controle de qualidade

### Desenvolvedor

Diego Silva Pereira Pacheco

Responsabilidades:

- Desenvolvimento Front-End

- Integração dos sistemas

- Estruturação técnica da aplicação

- Testes técnicos

- Suporte ao desenvolvimento

## 4.4 Papéis e Responsabilidades (Matriz RACI)

| Atividade | Camila | Diego |
| --- | --- | --- |
| Definição dos Requisitos | A/R | C |
| Design da Interface (UI/UX) | A/R | I |
| Desenvolvimento Front-End | C | A/R |
| Lógica de Back-End e Dados | I | A/R |
| Testes de Qualidade (QA) | A | R |
| Aprovação Final do MVP | A | C |

### Legenda

- R = Responsável

- A = Aprovador

- C = Consultado

- I = Informado

# 5. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

## 5.1 Estimativa de Custos

Embora o projeto acadêmico esteja focado no desenvolvimento da presença digital da From Stars 3D, alguns custos operacionais foram considerados para planejamento.

| Item | Valor Estimado |
| --- | --- |
| Registro de domínio | R$ 40,00/ano |
| Hospedagem do website | R$ 300,00/ano |
| Ferramentas de design | Gratuitas ou acadêmicas |
| Marketing digital inicial | R$ 100,00 |
| Reserva para manutenção | R$ 100,00 |

### Total Estimado

R$ 540,00

Os valores podem variar conforme a escolha das plataformas e serviços utilizados.

# 6. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

## 6.1 Plano de Garantia da Qualidade

A qualidade do projeto será garantida por meio dos seguintes processos:

### Revisão de Código

Todo código desenvolvido deverá passar por revisão antes da implementação definitiva.

### Testes Funcionais

Serão realizados testes para validar o funcionamento correto das funcionalidades previstas.

### Testes de Responsividade

O website será testado em diferentes dispositivos:

- Computadores

- Tablets

- Smartphones

### Validação dos Requisitos

As entregas serão verificadas continuamente com base na Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos.

### Validação da Experiência do Usuário

Serão avaliados aspectos relacionados à:

- Navegação

- Organização das informações

- Facilidade de contato

- Clareza dos conteúdos apresentados

# 7. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

## 7.1 Estratégia de Aquisições

Nesta fase do projeto não estão previstas aquisições significativas de software ou serviços especializados.

As ferramentas utilizadas serão preferencialmente gratuitas, acadêmicas ou de baixo custo.

Caso seja necessária alguma contratação futura, será realizada análise de custo-benefício antes da aquisição.

# 8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

## 8.1 Matriz de Comunicação

| O Quê | Para Quem | Canal | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião de Status da Sprint | Equipe do Projeto | Google Meet | Semanal | Camila |
| Relatório de Progresso | Profa. Christiane | Documento | Mensal | Equipe |
| Comunicação Diária | Equipe do Projeto | Discord | Diária | Equipe |
| Atualização de Tarefas | Equipe do Projeto | Trello | Contínua | Equipe |

## 8.2 Relatórios do Projeto

Relatórios periódicos serão gerados a partir das atividades registradas no Trello.

Esses relatórios serão utilizados para:

- Acompanhar o progresso do projeto

- Identificar atrasos

- Registrar dificuldades encontradas

- Monitorar o cumprimento dos objetivos estabelecidos

# 9. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

## 9.1 Processo de Gestão das Partes Interessadas

O gerenciamento das partes interessadas será realizado durante todo o ciclo de vida do projeto, buscando identificar expectativas, necessidades e oportunidades de melhoria.

O processo será composto pelas seguintes etapas:

### Identificação

Levantamento das partes interessadas que influenciam ou são impactadas pelo projeto.

### Análise

Avaliação do nível de interesse, influência e participação de cada parte interessada.

### Planejamento do Engajamento

Definição das estratégias de comunicação e relacionamento.

### Monitoramento

Acompanhamento contínuo da satisfação, participação e necessidades das partes interessadas.

## 9.2 Matriz de Engajamento das Partes Interessadas

| Parte Interessada | Papel | Interesse | Poder | Estratégia de Engajamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe do Projeto | Execução | Alto | Alto | Gerenciar de perto |
| Profa. Christiane | Orientação Acadêmica | Alto | Alto | Manter satisfeita e informada |
| Usuários Finais | Validação e Feedback | Alto | Médio | Coletar feedback contínuo |
| Clientes Potenciais | Público-alvo do negócio | Alto | Médio | Manter informados |
| Comunidades Online | Divulgação e alcance | Médio | Baixo | Estimular interação |

## 9.3 Abordagens de Engajamento

### Equipe do Projeto

- Reuniões semanais

- Planejamento colaborativo

- Acompanhamento das tarefas

### Professora Orientadora

- Relatórios periódicos

- Apresentação dos resultados alcançados

- Solicitação de feedback para melhorias

### Usuários e Clientes Potenciais

- Disponibilização do website para testes

- Coleta de sugestões

- Divulgação por redes sociais

### Comunidades Online

- Compartilhamento de conteúdos relevantes

- Divulgação dos serviços

- Participação em grupos relacionados à impressão 3D

# 10. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

## 10.1 Relação de Problemas Identificados (Matriz de Riscos)

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Ação Mitigadora | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atraso na entrega de tarefas | Média | Alto | Acompanhamento semanal e gestão visual no Trello | Camila |
| R02 | Falhas técnicas no website | Baixa | Alto | Testes rigorosos e plano de contingência | Diego |
| R03 | Mudanças de escopo tardias | Média | Médio | Processo formal de controle de mudanças | Camila |
| R04 | Erro dimensional em peças personalizadas | Média | Médio | Validação de medidas e prototipagem quando necessário | Camila |
| R05 | Falta ou atraso no fornecimento de materiais | Média | Médio | Manter estoque mínimo e fornecedores alternativos | Equipe |

## Estratégia de Gerenciamento dos Riscos

Os riscos serão revisados durante as reuniões de acompanhamento do projeto.

Quando identificado um novo risco, serão avaliados:

- Probabilidade de ocorrência

- Impacto no cronograma

- Impacto financeiro

- Impacto na qualidade das entregas

As ações mitigadoras serão definidas e registradas para acompanhamento.

# 11. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO NO PROJETO

O monitoramento do projeto será realizado de forma contínua por meio de:

- Reuniões semanais da equipe

- Controle das tarefas no Trello

- Revisão dos objetivos SMART

- Verificação do cumprimento dos requisitos

- Avaliação dos marcos estabelecidos

O progresso será comparado com o planejamento inicial para identificar desvios e propor ações corretivas quando necessário.

## Indicadores de Acompanhamento

### Cumprimento do Cronograma

Percentual de tarefas concluídas dentro do prazo previsto.

### Atendimento aos Requisitos

Verificação do atendimento aos requisitos definidos na matriz de rastreabilidade.

### Qualidade das Entregas

Quantidade de problemas identificados durante os testes.

### Evolução do Projeto

Comparação entre o planejado e o executado ao longo das sprints.

# 12. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

Toda solicitação de mudança deverá ser registrada e analisada antes de sua implementação.

O processo seguirá as etapas:

### Solicitação

Descrição da alteração proposta.

### Avaliação

Análise dos impactos sobre:

- Escopo

- Cronograma

- Recursos

- Custos

- Qualidade

### Aprovação

A mudança deverá ser aprovada pela Líder do Projeto.

### Implementação

Após aprovação, a alteração será incorporada ao planejamento e executada pela equipe.

### Registro

Todas as mudanças aprovadas serão documentadas para consulta futura.

## Critérios para Aprovação de Mudanças

Serão priorizadas alterações que:

- Melhorem a experiência do usuário

- Aumentem a qualidade do website

- Contribuam para os objetivos do projeto

- Não comprometam significativamente o cronograma

# 13. LIÇÕES APRENDIDAS

As lições aprendidas serão registradas ao final de cada marco importante do projeto.

Os registros considerarão:

### Aspectos Positivos

- Práticas que contribuíram para o sucesso das entregas

- Ferramentas que auxiliaram na organização

- Soluções técnicas eficientes

### Oportunidades de Melhoria

- Problemas encontrados durante o desenvolvimento

- Dificuldades de comunicação

- Ajustes necessários no planejamento

### Aplicação Futura

As experiências adquiridas serão utilizadas para aprimorar futuros projetos relacionados à presença digital da marca e aos serviços de impressão 3D oferecidos pela From Stars 3D.

# PROJECT CANVAS – FROM STARS 3D

## JUSTIFICATIVA

O mercado de impressão 3D apresenta crescimento constante devido à busca por produtos personalizados, protótipos, peças funcionais e soluções sob medida.

A presença digital da From Stars 3D permitirá ampliar a visibilidade da marca, facilitar o contato com clientes e divulgar os serviços oferecidos.

## OBJETIVO SMART

Desenvolver e lançar uma presença digital inicial (MVP) para a From Stars 3D até o final do semestre letivo, contendo website institucional, portfólio e canais de contato, visando divulgar serviços de impressão 3D e captar clientes interessados em soluções personalizadas.

## BENEFÍCIOS

- Maior visibilidade da marca

- Ampliação do alcance comercial

- Centralização das informações do negócio

- Facilidade para solicitação de orçamentos

- Fortalecimento da presença digital

- Captação de novos clientes

## PRODUTO

Website institucional da From Stars 3D contendo:

- Apresentação da empresa

- Catálogo de serviços

- Portfólio

- Informações sobre materiais e processos

- Formulário de contato

- Integração com redes sociais

## REQUISITOS

- Site responsivo

- Portfólio organizado por categorias

- Página de serviços

- Formulário de orçamento

- Informações de contato

- Navegação intuitiva

- Integração com canais digitais

## PARTES INTERESSADAS

### Internas

- Camila Martins Novak

- Diego Silva Pereira Pacheco

### Externas

- Profa. Christiane

- Clientes potenciais

- Usuários finais

- Comunidades maker

- Comunidades geek e cosplay

## PREMISSAS

- Existe demanda para serviços de impressão 3D.

- A equipe possui conhecimento técnico para desenvolver o projeto.

- As redes sociais auxiliarão na divulgação.

- O projeto poderá ser executado dentro do prazo acadêmico.

## RESTRIÇÕES

- Orçamento limitado.

- Prazo vinculado ao semestre letivo.

- Equipe reduzida.

- Necessidade de conciliar o projeto com outras atividades acadêmicas.

## RISCOS

- Atraso nas entregas.

- Mudanças de escopo.

- Problemas técnicos no desenvolvimento.

- Falta de tempo da equipe.

- Necessidade de retrabalho em funcionalidades.

1.0 FROM STARS 3D

│

├── 1.1 Gerenciamento do Projeto

│   ├── Planejamento

│   ├── Organização

│   └── Acompanhamento

│

├── 1.2 Planejamento e Design

│   ├── Levantamento de Requisitos

│   ├── Identidade Visual

│   ├── Wireframes

│   └── Protótipos

│

├── 1.3 Desenvolvimento da Presença Digital

│   ├── Home

│   ├── Produtos e Serviços

│   ├── Portfólio

│   ├── Sobre a Marca

│   ├── Contato e Orçamentos

│   └── Integração com Redes Sociais

│

├── 1.4 Conteúdo Comercial

│   ├── Impressão 3D Sob Demanda

│   ├── Peças Decorativas

│   ├── Peças Funcionais

│   ├── Protótipos

│   ├── Cosplay

│   └── Personalizados

│

├── 1.5 Testes e Qualidade

│   ├── Testes Funcionais

│   ├── Responsividade

│   ├── Usabilidade

│   └── Correções

│

└── 1.6 Lançamento e Entrega

├── Publicação do Site

├── Divulgação Inicial

└── Entrega Acadêmica